2022年度延津县政务服务和大数据管理局

部门整体绩效评价报告

项目单位：延津县政务服务和大数据管理局

委托单位：延津县财政局

评价单位：新乡市方政财务咨询有限公司

评价日期：2023年11月

摘    要

# 一、部门概况

延津县政务服务和大数据管理局是县政府工作部门，为正科级。内设机构4个，包括：办公室、发展规划和审批改革协调股、电子政务和数据资源股、政务服务环境股。核定机关行政编制8名，所属事业单位1个，事业编制13名。年末实有人数20人，其中：行政7人，事业13人。

# 综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

2022年延津县政务大数据局认真履行部门职能，利用数字化的优势，推进网上服务让公众更加方便快捷地获得政府服务，避免部分窗口业务的拥堵，提高效率，基本完成了年度履职目标，但全年重点工作任务执行力度还有待加强，不能仅仅流于形式；部门管理方面存在管理制度执行不到位、政府采购不规范等问题。

## （二）评价结论

依据设定的部门整体预算绩效评价指标体系及评分标准，结合评价组实地调研情况分析，2022年度延津县政务大数据局部门整体绩效评价总体得分为86.00分，评价等级为“良”。具体各类指标得分情况详见表1：

表1 延津县政务大数据局部门整体评价得分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门决策 | 10 | 7.5 | 75.00% |
| 部门管理 | 25 | 22 | 88.00% |
| 部门产出 | 40 | 31.5 | 78.75% |
| 部门效益 | 25 | 25 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 86 | 86.00% |

# 三、主要经验做法

## （一）持续推进基层便民服务工作规范化建设

一是进一步完善综合性服务大厅集中服务模式，推动群

众办理高频的社保、医保、民政、计生等事项，实现“一站式”集成服务。二是通过推广政务服务一体自助办，实现办事指南查询、身份注册认证、电子材料上传、办事评价等一体化功能集成式服务，方便群众就近办、自助办、随时查、不见面。

## （二）创新举措、优化服务，打造更优政务服务环境

一是从企业和群众办事需求出发，列出可提升为“不见面审批”和“即办件”清单，并逐项简化受理条件、压缩申请材料、承诺时限。二是结合延津县情况，最新梳理乡村就近办事项114项，其中村（社区）政务服务事项共30项，“民新通”政务一体机办理事项清单共74项。同时政务大数据局积极推进政银、政邮等合作，同延津县农商行、延津县邮政银行、中原银行等积极协商，签署合作协议，在各银行网点开设政务服务窗口，推进政务服务进基层，政务服务“就近办”。

# 四、存在问题

## （一）年度工作计划编制有待进一步细化

根据《延津县政务大数据局2022年工作计划》、《延津县政务大数据局2022年度工作目标》对2022年主要工作和目标、具体工作和措施做出了明确安排。但是对计划实施内容未分解到各科室，时间安排、资金安排、人员安排不够明确。

## （二）内部控制制度执行不到位

根据《政府采购业务管理办法》服务类项目达到3万元及以上，需进行询价/竞价，政务大数据存在一次竞价，合同到期未重新进行竞价而连续续约两年合同的情况。

## （三）信息资源管理缺乏协调

根据访谈大数据内部员工及实地调查情况，目前各单位主要运用其单位原有的办理平台办理业务，大数据局推行的例如：河南省“互联网+监管”平台、项目全生命周期监管平台等系统，录入事项为已办结事项重复录入，无法监管其办理环节的真实情况，无法核对各单位具体办理事件的数量。

# 五、有关建议

## （一）细化年度工作计划的编制

建议延津县政务大数据局细化年度工作计划的编制，明确计划实施内容的部门负责人、时间安排与重点任务时间节点。

## （二）重视内控制度执行情况

建议提高对内部控制制度执行的管理，按照相应工作流程、内部控制制度严格执行。建议设置内部审计岗位，完善其职能，并增强内部审计监督力度，弥补职能缺失，提高内部控制制度的执行力度，防范化解不必要的财务风险。

## （三）建立健全数据管理机制

增强部门协调配合的意识，建立健全部门间协调配合制度,加强部门间的联系与沟通,树立全局“一盘棋”思想,围绕大局,既能独立负责,又能协作配合,把工作落实好、完成好，避免重复工作，提高工作效率。

目  录

一、部门概况	1

（一）部门简介	1

（二）部门主要职责	2

（三）部门预算单位机构设置	4

（四）部门人员编制总体情况	4

（五）主要工作任务	4

（六）部门绩效目标	5

二、部门预算及资金安排情况	7

（一）部门收入预决算情况	7

（二）部门支出预决算情况	7

（三）“三公经费”预算安排及执行情况	9

三、绩效评价开展情况	9

（一）绩效评价目的、对象和范围	9

（二）绩效评价原则、方法及过程	10

（三）评价指标体系与评价标准	13

四、综合评价情况及评价结论	14

（一）综合评价情况	14

（二）评价结论	14

五、绩效评价指标分析	15

（一）部门决策类指标分析	15

（二）部门管理类指标分析	17

（三）部门产出类指标分析	25

（四）部门效益类指标分析	29

六、主要经验做法	31

（一）持续推进基层便民服务工作规范化建设	31

（二）创新举措、优化服务，打造更优政务服务环境	32

七、存在的问题及原因分析	32

（一）年度工作计划编制有待进一步细化	32

（二）内部控制制度执行不到位	32

（三）信息资源管理缺乏协调	33

八、有关建议	33

（一）细化年度工作计划的编制	33

（二）重视内控制度执行情况	33

（三）建立健全数据管理机制	33

附件1	35

附件2.	44

2022年度延津县政务服务和大数据管理局

部门整体绩效评价报告

为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及河南省委省政府、新乡市委市政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，全面加强财政资源统筹，切实提高财政资源配置效率和使用效益，增强部门整体绩效意识和支出责任意识，推进提高部门的工作效果，根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）、《延津县财政局关于开展2022年度财政重点绩效评价（第一批）的通知》等相关文件要求，新乡市方政财务咨询有限公司受延津县财政局委托对延津县政务服务和大数据管理局（以下简称：延津县政务大数据局）2022年度部门整体支出实施绩效评价。

# 一、部门概况

## （一）部门简介

延津县政务服务和大数据管理局是县政府工作部门，为正科级。根据《中共延津县委办公室 延津县人民政府办公室关于印发<延津县政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（延办文〔2022〕26号），批准延津县政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员的编制的规定。延津县政务服务和大数据管理局内设机构4个，包括：办公室、发展规划和审批改革协调股、电子政务和数据资源股、政务服务环境股；机关行政编制8名，设局长1名、副局长3名、股级领导职数4名；所属事业单位（延津县政务大数据中心）核定事业编制13名。年末实有人数20人，其中：行政7人，事业13人。

## （二）部门主要职责

根据《中共延津县委办公室 延津县人民政府办公室关于印发<延津县政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（延办文〔2022〕26号）对部门主要职责做出了具体规定：

1.贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全县相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

2.统筹推进全县“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

3.负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革、“一网统管”和流程再造工作。

4.统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

5.统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。

6.统筹全县政务大数据综合服务监管体系建设工作。负责依托政务大数据综合服务监管平台，对县、乡两级进行行政效能监管；组织协调政务大数据场景应用和成果转化工作。

7.统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡镇(街道)、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

8.组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，依托政务大数据综合服务监管平台开展电子监察工作。负责县政务服务大厅窗口工作人员的监督、管理、考核。

9.负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

10.负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

11.统筹全县政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据整合、归集、研究、开发、应用和对外合作交流。负责政务大数据开发开放工作的监督管理。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

12.统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （三）部门预算单位机构设置

延津县政务服务和大数据管理局部门预算单位共1个，具体是：延津县政务服务和大数据管理局本级。

## （四）部门人员编制总体情况

延津县政务大数据局机关编制8名，所属事业单位（延津县政务大数据中心）核定事业编制13名。年末实有人数20人，其中：行政7人，事业13人。

## （五）主要工作任务

根据县人大批复的部门整体绩效目标申报表及年度内工作安排实际调研情况，并征求县财政局预算股（二）和县政务大数据意见，年度主要任务为：

1.推进大数据综合服务监管体系建设、筑牢数字化疫情防线。推进项目全生命周期监管系统上线运行，推进“一件事一次办”集成改革，推进“一网通办，筑牢数字化疫情防线”“一网通管”体系建设。

2.持续压缩办事时限，优化再造政务服务流程。对政务服务事项申请材料进行全面梳理，打造统一的政务服务事项目录及标准化工作流程、办事指南，完成政务服务事项办理场景“最小颗粒度”细化和事项调整录入工作，推动更多政务服务事项网上全程可办，持续压缩办事时限。全面梳理延津县各部门证照认领条目，大力推行电子证照、电子印章在高频场景中的应用。

3.完善政务服务大厅建设，提升行政服务中心办事效能。全面实行政务服务一网通办，全部政务服务事项纳入一体化在线政务服务平台。提高行政服务中心服务效能，不断提升窗口工作人员准确解答咨询问题、有效应对各种疑难问题的能力。进一步完善窗口管理、社会监督等一系列工作制度，坚持以制度管人，以制度来规范工作。

## 部门绩效目标

| 部门（单位）整体绩效目标申报表 |
| --- |
| （2022年度） |
| 部门（单位）名称 | 延津县政务服务和大数据管理局 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 投入管理 指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 |
|  |  | 工作任务科学性 | 科学 |
|  |  | 绩效指标合理性 | 合理 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 |
|  |  | 专项资金细化率 | ≥90% |
|  |  | 预算执行率 | 95% |
|  |  | 预算调整率 | ≤10% |
|  |  | 结转结余率 | ≤5% |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤1% |
|  |  | 政府采购执行率 | 100% |
|  |  | 决算真实性 | 真实 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% |
|  |  | 绩效监控完成率 | 100% |
|  |  | 绩效自评完成率 | 100% |
|  |  | 部门绩效评价完成率 | 100% |
|  |  | 评价结果应用率 | 100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 项目全生命周期监管系统上线运行 | 良好 |
|  |  | “一网通办”“一网通管”实现率 | ≥95% |
|  |  | 疫情防控工作区域协查专班、大数据工作专班、信息化平台建设及技术保障部 | 精准、高效 |
|  |  | 政务服务流程 | 优化 |
|  |  | “一件事一次办”集成改革 | 成效显著 |
|  | 履职目标 实现 | 政务服务事项网上办理数量 | ≥98% |
|  |  | 政务服务水平提升 | ≥95% |
|  |  | 大数据综合服务监管体系建设实现率 | ≥95% |
| 效益指标 | 履职效益 | 数据归集共享成效 | 显著 |
|  |  | 服务效能和服务质量 | 提升 |
|  | 满意度 | 企业和办事群众满意度 | =100% |

# 二、部门预算及资金安排情况

## （一）部门收入预决算情况

2022年度延津县政务大数据局年初收入预算354.31万元，收入决算数为335.96万元。预算收入为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。具体各类收入预决算情况详见表 2-1：

表 2-1  2022年度延津县政务大数据局收入预算执行情况表

单位：万元

| 类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 322.31 | 278.64 | 278.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 本年收入合计 | 354.31 | 310.64 | 310.64 |
| 年初结转结余 | - | 25.32 | 25.32 |
| 总计 | 354.31 | 335.96 | 335.96 |

## （二）部门支出预决算情况

2022年度延津县政务大数据局支出预算354.31万元，支出决算数335.96万元，其中包含年初结转结余资金25.32万元。支出决算数包括基本支出180.10万元，项目支出155.86万元，年末结转和结余0元。部门预算支出安排、调整及决算情况详见表 2-2：

表 2-2  2022年度延津县政务大数据局支出预算执行情况表

单位：万元

| 类别 | 基本支出 | 项目支出 | 本年支出合计 | 年末结转和结余 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 小计 |  |  |  |
| 年初预算数 | 117.72 | 8.63 | 126.35 | 227.96 | 354.31 | - | 354.31 |
| 调整预算数 | 161.75 | 18.35 | 180.10 | 155.86 | 335.96 | - | 335.96 |
| 决算数 | 161.75 | 18.35 | 180.10 | 155.86 | 335.96 | - | 335.96 |
| 预算完成率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

基本支出：2022年度延津县政务大数据局基本支出预算安排126.35万元，调整预算数为180.10万元，决算数180.10万元，预算调整率为42.54%。其中包括人员经费161.75万元，公用经费18.35万元。基本支出情况详见表 2-3：

表 2-3  2022年度延津县政务大数据局基本支出情况表

单位：万元

| 支出 | 支出金额（万元） | 结构占比 |
| --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 82.60 | 45.86% |
|  | 津贴补贴 | 21.69 | 12.04% |
|  | 奖金 | 10.03 | 5.57% |
|  | 绩效工资 | 11.21 | 6.22% |
|  | 机关事业单位基本养老保险 | 19.44 | 10.79% |
|  | 职工基本医疗保险缴费 | 5.84 | 3.24% |
|  | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 0.63% |
|  | 住房公积金 | 9.81 | 5.45% |
|  | 小计 | 161.75 | 89.81% |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 0.18 | 0.10% |
|  | 水费 | 0.16 | 0.09% |
|  | 电费 | 6.43 | 3.57% |
|  | 物业管理费 | 1.82 | 1.01% |
|  | 差旅费 | 1.17 | 0.65% |
|  | 维修（护）费 | 7.38 | 4.10% |
|  | 福利费 | 1.21 | 0.67% |
|  | 小计 | 18.35 | 10.19% |
| 总计 | 180.10 | 100.00% |

项目支出：2022年度部门项目支出预算安排227.96万元，决算数155.86万元。

## （三）“三公经费”预算安排及执行情况

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公经费”支出决算数与预算数不存在差异。

# 三、绩效评价开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价的目的在于加强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务质量。通过开展部门整体支出绩效评价，围绕资金主线条，衡量部门整体及核心业务的实施效果，强化部门支出责任，规范资金管理行为，推动提高部门整体绩效水平。

2．评价对象及范围

评价对象：对2022年度延津县政务大数据局部门整体支出进行绩效评价。主要内容包括：绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，部门开展预算绩效管理的情况等。

评价范围：包括延津县政务大数据局2022年度财政批复的纳入部门预算管理的全部资金；包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。

评价时段：2022年1月1日至2022年12月31日。

## （二）绩效评价原则、方法及过程

1．评价原则

一是立足整体，关注重点。对部门的职能、职责进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点、核心业务进行关联，选择具有代表性的对象进行量化管理。二是立足支出，以财评事。梳理部门预算尤其是项目预算，明确预算与职能的匹配性。以部门整体支出评价为重点，兼顾部门收入。通过对财政资金支出方向、使用进度进行分析评判，全面、客观反映部门年度预算安排、工作开展、资金使用、履职成效的关联性与匹配度。三是立足工作计划，考察部门履职。部门整体预算绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，结合部门中长期发展规划，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

2．评价方法

一是比较法。指通过对绩效目标和预期实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度；二是因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度；三是公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评估绩效目标的预期实现程度；四是专家评议法。是指专家在阅读相关资料后，将自己的看法、观点、建议以口头或书面形式、定性或定量方式表达，并作出最终价值判断。

3．评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次部门整体绩效评价的依据主要如下：

（1）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《财政部关于贯彻落实＜中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预〔2018〕167号）；

（4）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（5）《河南省财政厅关于印发＜河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法＞等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）；

（6）河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

（7）《延津县财政局关于开展2022年度财政重点绩效评价（第一批）的通知》；

（8）绩效目标申报表、绩效运行监控表、绩效运行监控报告等相关材料。

4．评价过程

本次评价主要包括前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。具体各阶段工作内容如下：

一是前期准备阶段：收集部门预决算报表、工作计划、工作总结等基础材料，设计指标体系，撰写工作方案与实地调研方案，部署现场调研工作。二是评价实施阶段：通过延津县政务大数据局协调配合，完成基础数据与资料复核、访谈调研、满意度问卷调研等工作。①访谈调研：对副局长周乾营、发展规划和审批改革协调股股长孟宪锴及财务负责人杨艳锋进行访谈，全面了解延津县政务大数据局2022年度工作开展情况；②满意度调研：对政务大数据中心入驻单位工作人员及企业和办事群众进行满意度调研；③财务核查：对部门基本支出和项目支出进行核查，了解部门整体资金支出使用情况。三是报告撰写阶段：对指标体系进行评分，对访谈内容与满意度问卷进行分析、整理；撰写绩效评价报告，形成初稿提交。并根据公司内部质控意见、县财政局和延津县政务大数据局意见等对报告进行修改完善，形成定稿。

## （三）评价指标体系与评价标准

此次评价指标体系共由4个一级指标、14个二级指标、30个三级指标构成。一是部门决策，权重分10分，主要从部门职能、目标设定2个方面加以考察；二是部门管理，权重分25分，主要从预算执行、财务管理、制度管理、资产管理、人员管理、采购管理、预算管理7个方面加以考察；三是部门产出，权重分40分，主要从重点工作任务完成情况、履职目标实现情况2个方面加以考察；四是部门效益，权重分25分，主要从社会效益、可持续影响、满意度3个方面加以考察。

评价指标体系与评价标准详见附表1。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

2022年延津县政务大数据局认真履行部门职能，利用数字化的优势，推进网上服务让公众更加方便快捷地获得政府服务，避免部分窗口业务的拥堵，提高效率，基本完成了年度履职目标，但全年重点工作任务执行力度还有待加强，不能仅仅流于形式；部门管理方面存在管理制度执行不到位、政府采购不规范等问题。

## （二）评价结论

依据设定的部门整体预算绩效评价指标体系及评分标准，结合评价组实地调研情况分析，2022年度延津县政务大数据局部门整体绩效评价总体得分为86.00分，评价等级为“良”。具体各类指标得分情况详见表4-1：

表4-1 延津县政务大数据局部门整体评价得分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门决策 | 10 | 7.5 | 75.00% |
| 部门管理 | 25 | 22 | 88.00% |
| 部门产出 | 40 | 31.5 | 78.75% |
| 部门效益 | 25 | 25 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 86 | 86.00% |

# 五、绩效评价指标分析

## （一）部门决策类指标分析

部门决策类指标共包含2个二级指标，5个三级指标，权重分10分，得分7.5分，得分率为75.00％。各指标得分情况详见表5-1：

表5-1 部门决策类指标得分情况表

| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1部门职能 | 4 | 4 | 100.00% |
| A11部门职能明确性 | 2 | 2 | 100.00% |
| A12中长期规划合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| A2目标设定 | 6 | 3.5 | 58.33% |
| A21年度工作计划明确性 | 2 | 0.5 | 25.00% |
| A22绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| A23绩效指标明确性 | 2 | 1 | 50.00% |
| 合 计 | 10 | 7.5 | 75.00% |

1.部门职能

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。包括部门职能明确性、中长期规划合理性2个三级指标。

A11部门职能明确性（2分）：依据延津县政务大数据局提供资料，中共延津县委办公室延津县人民政府办公室关于印发《延津县政务服务和延津县政务大数据局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 延办文〔2022〕26号，对部门职能及局内各科室均做了具体规定，延津县政务大数据局班子分工对各科室均具有具体职能且职能划分明确，与三定方案一致。依据评分细则，本项指标得2分。

A12中长期规划合理性（2分）：依据延津县政务大数据局提供资料，延津县政务大数据局制定的2022年至2024年中长期规划，进行了党建工作规划、常规工作规划，对总体目标、规划实施内容、科室责任领导及阶段性目标有明确安排。依据评分细则，本项指标得2分。

2.目标设定

该二级指标满分6分，得分3.5分，得分率58.33%。包括年度工作计划明确性、绩效目标合理性、绩效指标明确性3个三级指标。

A21年度工作计划明确性（2分）：根据《延津县政务大数据局2022年工作计划》、《延津县政务大数据局2022年度工作目标》对2022年主要工作和目标、具体工作和措施做出了明确安排。但是对计划实施内容未分解到了各科室，时间安排、资金安排、人员安排不够明确。依据评分细则，扣减1.5分，本项指标得0.5分。

A22绩效目标合理性（2分）：部门（单位）整体绩效目标申报表，编制了部门总体绩效目标、年度主要任务及目标。设置的总体绩效目标与分项绩效目标均与年度任务相对应，明确了阶段及对应的阶段任务，能够体现2022年的工作重点，2022年度部门预算公开2022年预算354.31万元，绩效目标设置与本年度预算资金相匹配。依据评分细则，本项指标得2分。

A23绩效指标明确性（2分）：根据《部门（单位）整体绩效目标申报表》延津县政务大数据局将阶段性目标细化分解为具体的绩效指标，但存在部分绩效指标不够细化、量化，重点工作任务完成指标中“项目全生命周期监管系统上线运行”指标值“良好”，“政务服务流程”指标值“优化”。依据评分细则，扣减1分，本项指标得1分。

## （二）部门管理类指标分析

部门管理类指标共包含7个二级指标，15个三级指标，权重分25分，得分22分，得分率为88.00%。主要扣分指标为管理制度执行情况、政府采购规范性。各指标得分情况详见表5-2：

表5-2  部门管理类指标得分情况表

| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1预算执行 | 5 | 5 | 100.00% |
| B11预算调整率 | 2 | 2 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 2 | 2 | 100.00% |
| B13结转结余变动情况 | 1 | 1 | 100.00% |
| B2财务管理 | 5 | 5 | 100.00% |
| B21财务管理制度健全性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B22资金使用合规性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B23会计信息完整性 | 1 | 1 | 100.00% |
| B3制度管理 | 4 | 2 | 50.00% |
| B31管理制度健全性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B32管理制度执行情况 | 2 | 0 | 0.00% |
| B4资产管理 | 4 | 4 | 100.00% |
| B41资产管理制度健全性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B42固定资产管理规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B5人员管理 | 2 | 2 | 100.00% |
| B51在职人数控制率 | 2 | 2 | 100.00% |
| B6采购管理 | 2 | 1 | 50.00% |
| B61政府采购规范性 | 2 | 1 | 50.00% |
| B7预算管理 | 3 | 3 | 100.00% |
| B71绩效监控情况 | 1 | 1 | 100.00% |
| B72绩效自评情况 | 1 | 1 | 100.00% |
| B73预决算信息公开性 | 1 | 1 | 100.00% |
| 合计 | 25 | 22 | 88.00% |

1.预算执行

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。包括预算调整率、预算执行率、结转结余变动情况3个三级指标。

B11预算调整率（2分）：计算部门本年度预算调整金额与预算金额的比率，用以考核部门预算的调整程度。预算调整率=(预算调整金额/预算金额)×100%，2022年延津县政务大数据局年初预算数354.31万元，预算调整数335.96万元，预算调整率= （3359600-3543100）/3543100×100%=-5.18%。经计算2022年预算调整率为-5.18%。依据评分细则，本项指标得2分。

B12预算执行率（2分）：计算部门本年度实际支出数与调整后预算安排数的比率，用以考核部门预算执行情况。预算执行率=(实际支出数/调整后预算安排数)×100%，根据延津县政务大数据局2022年度部门决算数据，2022年度收、支总计均为335.96万元，预算执行率=(3359600/3359600)×100%=100%。经计算2022年预算执行率为100.00%。依据评分细则，本项指标得2分。

B13结转结余变动情况（1分）：考察部门预算结转结余的比例是否有所降低。依据延津县政务大数据局2021年度及2022年度部门决算，2021年累计结转结余资金总额为1021.36万元，2022年累计结转结余资金为0万元，部门预算结转结余的比例是明显降低。依据评分细则，本项指标得1分。

2.财务管理

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100.00%。包括财务管理制度健全性、资金使用合规性、会计信息完整性3个三级指标。

B21财务管理制度健全性（2分）：延津县政务大数据局制订了《延津县政务服务和大数据管理局财务管理制度》、《延津县政务服务和大数据管理局收支业务管理制度》规范了全局的财务行为，加强内部财务管理与监督，提高资金使用效益，确保资金运作安全，保证各项工作任务的顺利完成。依据评分细则，本项指标得2分。

B22资金使用合规性（2分）：根据延津县政务大数据局提供“财政拨款预算收入支出表”及财务账簿、凭证查看，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占情况，不存在挪用、虚列支出情况。依据评分细则，本项指标得2分。

B23会计信息完整性（1分）：经评价组现场查看延津县政务大数据局财务账簿、凭证、财务报表等财务资料，延津县政务大数据局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。依据评分细则，本项指标得1分。

3.制度管理

该二级指标满分4分，得分2分，得分率50.00%。包括管理制度健全性、管理制度执行情况2个三级指标。

B31管理制度健全性（2分）：考核部门是否建立了保障日常工作顺利实施的相关管理制度和措施。延津县政务大数据局制定了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》等，管理制度完整、健全。其中项目管理制度中对项目前期工作管理、招标管理、合同管理、施工管理、工程拨款、验收、移交与保修管理、监督措施等等环节每一项都做出明确规定，对项目管理工作做出明确分工。依据评分细则，本项指标得2分。

B32管理制度执行情况（2分）：考核部门为保障工作顺利实施制定的相关内控制度、管理制度的执行情况。

财务管理方面，评价组现场查看延津县政务大数据局财务凭证，其经费支出报销凭证要素齐全、填写规范、审批签字流程合规。

采购及项目管理方面，根据政务大数据提供的部分党组会议记录、政府采购计划备案表、政府采购验收报告、服务合同等资料，政务大数据在进行项目采购时，存在部分项目未见询价/竞价记录及备案表、验收报告等手续，如：①与新乡市天励永和物业管理有限公司签订的物业管理服务合同，物业费189000元/年，2019年进行的竞价手续，签了一年，到期后又顺延了两年，根据《政府采购业务管理办法》服务类项目达到3万元及以上，需进行询价/竞价；②与中国联通及中国移动公司签订的网络租赁类合同，合同期为8年，没有备案、验收资料。依据评分细则，扣减2分，本项指标得0分。

4.资产管理

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。包括资产管理制度健全性、固定资产管理规范性2个三级指标。

B41资产管理制度健全性（2分）：延津县政务大数据局制定了《资产管理制度》，依据该制度管理国有资产，办公室为局机关固定资产实物管理、核算部门。固定资产的购置、固定资产的验收、保管、使用、报废、固定资产的清查、固定资产的赔偿等方面进行全面规定。依据评分细则，本项指标得2分。

B42固定资产管理规范性（2分）：考核部门固定资产管理是否合规。延津县政务大数据局建立了固定资产管理台账，通过延津县政务大数据局提供的固定资产登记表及评价组现场调研，其中大部分固定资产用于行政服务中心，涉及23个单位窗口，固定资产登记表已明确具体使用单位及责任人，但未对资产使用单位关于资产交接及后期维护等做出具体约定。

2022年4月12日召开国有资产领域专项整治专题会议，会议对资产清查工作进行了安排部署，并由第三方组织清查盘点，根据第三方盘点结果，对损坏不能使用的资产进行报废处理。延津县政务大数据局向县国资办递交国有资产报废申请并得到批复，及时进行账务处理，确保帐物相符、账账相符。依据评分细则，本项指标得2分。

5.人员管理

该二级指标满分2分，得分2分，得分率100.00%。包括在职人数控制率1个三级指标。

B51在职人数控制率（2分）：考核部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。根据中共延津县委办公室延津县人民政府办公室关于印发《延津县政务服务和大数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、中共延津县委机构编制委员会《关于延津县政务服务和大数据管理局所属事业单位机构编制事项调整的批复》延津县政务大数据局机关编制8名，所属事业单位（延津县政务大数据中心）核定事业编制13名。根据延津县政务大数据局工资表及现场访谈，2022年年末延津县政务大数据局实有人数20人，其中：行政7人，事业13人。在职人员控制率=(20/21)×100%=95.24%。依据评分细则，本项指标得2分。

6.采购管理

该二级指标满分2分，得分2分，得分率50.00%。包括政府采购规范性1个三级指标。

B61政府采购规范性（2分）：延津县政务大数据局根据《政府采购业务管理制度》对所需工程、服务或货物进行采购，根据政务大数据提供的相关政府采购记录，认为延津县政务大数据局大多按照规定对所需服务或设备进行政府采购，但也存在部分未按照政府采购流程，如：与新乡市天励永和物业管理有限公司签订的物业管理服务合同，物业费189000元/年，2019年进行的竞价手续，签了一年，到期后又顺延了两年，根据《政府采购业务管理办法》服务类项目达到3万元及以上，需进行询价/竞价；采购均签订了合同，合同内容符合相关规定且明确；对购买服务、设备均有采购验收记录。依据评分细则，扣减1分，本项指标得1分。

7.预算管理

该二级指标满分3分，得分3分，得分率100.00%。包括绩效监控情况、绩效自评情况、预决算信息公开性3个三级指标。

B71绩效监控情况（1分）：考核部门预算绩效监控有效执行情况。延津县政务大数据局按照县财政局关于开展绩效运行监控的通知的文件要求，开展了2022年度部门（单位）整体绩效监控及项目支出绩效监控工作，按财政局通知要求的时间及时报送。经查看绩效监控报告且与财务资料比对，绩效监控数据真实准确、内容完整。依据评分细则，本项指标得1分。

B72绩效自评情况（1分）：考核部门预算绩效自评有效执行情况。延津县政务大数据局按照县财政局关于开展2022年度绩效自评的通知的文件要求，开展了2022年度部门（单位）整体绩效自评及项目支出绩效自评工作，按财政局通知要求的时间及时报送。经查看绩效自评报告且与财务资料比对，绩效自评数据真实准确、内容完整。依据评分细则，本项指标得1分。

B73预决算信息公开性（1分）：考核部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。延津县政务大数据局于2022年5月27日在延津县人民政府官网公开了《2022年度延津县政务服务和大数据管理局部门预算》，于2023年9月28日在延津县人民政府官网公开了《2022年度延津县政务服务和大数据管理局部门决算》，部门预决算均按照要求、在规定时限内公开。依据评分细则，本项指标得1分。

## （三）部门产出类指标分析

部门产出类指标共包含2个二级指标，6个三级指标，权重分40分，得分31.50分，得分率为78.75%。各指标得分情况详见表5-3：

表5-3部门产出类指标得分情况表

| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1重点工作任务完成情况 | 20 | 15 | 75.00% |
| C11项目全生命周期监管系统上线运行 | 5 | 5 | 100.00% |
| C12“一网通办”“一网通管”实现情况 | 5 | 2.5 | 50.00% |
| C13“一件事一次办”集成改革 | 5 | 2.5 | 50.00% |
| C14加强市民中心管理 | 5 | 5 | 100.00% |
| C2履职目标实现情况 | 20 | 16.5 | 82.50% |
| C21政务服务事项网上办理数量实现率 | 10 | 10 | 100.00% |
| C22大数据综合服务监管体系建设实现率 | 10 | 6.5 | 65.00% |
| 合 计 | 40 | 31.5 | 78.75% |

1.重点工作任务完成情况

该二级指标满分20分，得分15分，得分率75.00%。包括项目全生命周期监管系统上线运行、“一网通办”“一网通管”实现率、“一件事一次办”集成改革、加强行政服务中心管理4个三级指标。

C11项目全生命周期监管系统上线运行（5分）：考核部门推进项目全生命周期监管系统上线运行情况。

根据延津县政务大数据局提供的项目相关资料，新乡市项目全生命周期监管系统于2022年1月1日上线运行，延津县政务大数据局及时召开了投资项目全生命周期监管系统填报培训会，协调发改委与各项目负责单位梳理录入项目信息，2022年全年，已有涉及工业、农林水利、社会事业、基础设施等11个行业的306个项目纳入该系统。实现了全县项目从谋划、立项，到建设实施、建成达产等所有环节的总体监管，通过系统数据直观显示项目建设情况。依据评分细则，本项指标得5分。

C12“一网通办”“一网通管”实现情况（5分）：考核部门网上政务服务工作开展情况。

根据延津县政务大数据局提供的项目相关资料，如：河南省“互联网+监管平台、新乡市“一网通办”业务系统、好差评管理系统、权力事项管理系统等数据截图，延津县政务大数据局通过细化任务、明确时限、定期通报等措施，完成全县网上政务服务事项基础信息表、监管事项基础信息表填报。2022年，延津县在新乡市“一网通办”业务系统受理办件79919件，办结79072件，办结率达98.9%

“一网通管”延津县政务大数据局督促指导各单位将所有行政检查、行政处罚、行政强制等监管信息，录入到“互联网+监管”平台，“互联网+监管”系统中录入主项545项，主项覆盖率100%；子项2184项，子项覆盖率100%。截至2022年底，全县共有2179项事项进驻河南省政务服务平台，其中乡镇级业务办理项150项，村级业务办理项30项，并全部实现网上可办。

目前存在窗口部门运用“一网通办”系统办理事项少，各窗口依旧运用其单位自己的办理平台办理业务，未真正实现“一网通办”，行政监管行为信息录入“互联网+监管”平台不及时等问题。依据评分细则，扣减2.5分，本项指标得2.5分。

C13“一件事一次办”集成改革（5分）：考核部门政务服务事项集成化办理开展情况。县政务大数据局通过梳理再造办事流程、优化精简审批材料、编制发布办事指南，把分散在各部门、各层级的事项组合集成为企业群众眼里的“一件事”，并能够一次办结。目前，已梳理出涉及出生、就业、婚姻、退休以及公司设立、经营、退出等全生命周期的39个“一件事一次办”事项，如“出生一件事”“结婚一件事”“我要开超市”等。

线上通过“河南省政务服务网”“新乡市政务服务网”39个一件事，多个事项、多个部门联合办理，从“申请-受理-办结”监管全流程，各局委审批其负责的环节，根据系统异常提示哪个环节未办理完成，督促各单位及时处理，2022年共产生办件3239件。但目前各单位主要运用其单位原有的办理平台办理业务，录入事项为已办结事项重复录入，无法监管其办理环节的真实情况，“一件事一次办”真实办件量和联办数量较少。

经评价组现场考察，行政服务大厅各个业务窗口通过一次性告知单、办事指南以及工作人员的口头告知等帮助办事群众达到“一件事一次办”。但通过现场调研，有84.62%群众表示一趟一次办成，其余15.38%群众反应“一件事跑几趟”。依据评分细则，扣减2.5分，本项指标得2.5分。

C14加强行政服务中心管理（5分）：考核部门对行政服务中心的具体管理情况。延津县政务大数据局修订和印发了《大厅管理制度》、《大厅考勤与请销假制度》等规章制度，建立咨询、建议、投诉机制的“好差评”机制、设置“有诉即办”（“办不成事”）窗口、统一制定窗口工作人员值班表、问题工作单、工作台账等，监察科每天巡视，及时发现违反工作纪律各种情况并进行纠正，对迟到、脱岗等情况进行通报。对窗口工作人员进行专题培训，不断提升窗口工作人员准确解答咨询问题、有效应对各种疑难问题的能力。依据评分细则，本项指标得5分。

2.履职目标实现情况：

该二级指标满分20分，得分16.50分，得分率82.50%。包括政务服务事项网上办理数量实现率、大数据综合服务监管体系建设实现率2个三级指标。

C21政务服务事项网上办理数量实现率（10分）:根据延津县政务大数据局年度总结，截止2022年底，延津县政务服务事项共计2179项，实现不见面审批事项数2168项，不见面事项占比99.5%；行政许可类即办件事项数896，占比79.72%；行政许可类事项时限压缩比达91.62%。依据评分细则，本项指标得10分。

C22大数据综合服务监管体系建设实现率（10分）:根据延津县政务大数据局重点工作任务完成情况，大数据综合服务监管体系建设实现率=10*65%*100%=6.5。依据评分细则，扣减3.5分，本项指标得6.5分。

## （四）部门效益类指标分析

部门效益类指标共包含3个二级指标，4个三级指标，权重分25分，得分25分，得分率为100.00％。各指标得分情况详见表5-4：

表5-4部门效益类指标得分情况表

| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1社会效益 | 8 | 8 | 100.00% |
| D11提升服务效能和服务质量 | 8 | 8 | 100.00% |
| D2可持续影响 | 6 | 6 | 100.00% |
| D21长效管理制度建设情况 | 6 | 6 | 100.00% |
| D3满意度 | 11 | 11 | 100.00% |
| D31群众满意度 | 6 | 6 | 100.00% |
| D32工作人员满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合 计 | 25 | 25 | 100.00% |

1.社会效益

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100.00%。包括提升服务效能和服务质量1个三级指标。

D11提升服务效能和服务质量（8分）：反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。延津县政务大数据局设置了咨询台、免费打印复印、投诉箱、母婴室、导办员、志愿者服务站等服务设施，最大限度地为企业和群众提供更便利、更优质的政务服务。实现线上“一网通办”、线下“一窗通办”，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵。依据评分细则，本项指标得8分。

2.可持续影响

该二级指标满分6分，得分6分，得分率100.00%。包括长效管理制度建设情况1个三级指标。

D21长效管理制度建设情况（6分）：考核部门是否有完善的内控制度、专家库建设及人员培训等机制建设，能够促进部门可持续发展。延津县政务大数据局制定了《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》等，制定关于加强行政服务中心工作人员培训的实施方案、2022年度事业工作人员培训计划等。依据评分细则，本项指标得6分。

3.满意度

该二级指标满分11分，得分11分，得分率100.00%。包括群众满意度、工作人员满意度2个三级指标。

D31群众满意度（6分）：考察企业和办事群众对政务大数据局年度工作的满意程度。评价组通过电子调查问卷向到行政服务中心办事的办事群众发放调查问卷78份，收回有效问卷78份，综合满意度93.32%。依据评分细则，本项指标得6分。

D32工作人员满意度（5分）：考察大厅入驻单位职工对政务大数据局大厅管理的满意程度。评价组通过网络调查问卷向行政服务中心工作人员发放调查问卷55份，收回有效问卷55份，综合满意度97.88%。依据评分细则，本项指标得5分。

# 六、主要经验做法

## （一）持续推进基层便民服务工作规范化建设

一是进一步完善综合性服务大厅集中服务模式，推动群

众办理高频的社保、医保、民政、计生等事项，实现“一站式”集成服务。二是通过推广政务服务一体自助办，实现办事指南查询、身份注册认证、电子材料上传、办事评价等一体化功能集成式服务，方便群众就近办、自助办、随时查、不见面。

## （二）创新举措、优化服务，打造更优政务服务环境

一是从企业和群众办事需求出发，列出可提升为“不见面审批”和“即办件”清单，并逐项简化受理条件、压缩申请材料、承诺时限。二是结合延津县情况，最新梳理乡村就近办事项114项，其中村（社区）政务服务事项共30项，“民新通”政务一体机办理事项清单共74项。同时政务大数据局积极推进政银、政邮等合作，同延津县农商行、延津县邮政银行、中原银行等积极协商，签署合作协议，在各银行网点开设政务服务窗口，推进政务服务进基层，政务服务“就近办”。

# 七、存在的问题及原因分析

## （一）年度工作计划编制有待进一步细化

根据《延津县政务大数据局2022年工作计划》、《延津县政务大数据局2022年度工作目标》对2022年主要工作和目标、具体工作和措施做出了明确安排。但是对计划实施内容未分解到各科室，时间安排、资金安排、人员安排不够明确。

## （二）内部控制制度执行不到位

根据《政府采购业务管理办法》服务类项目达到3万元及以上，需进行询价/竞价，政务大数据存在一次竞价，合同到期未重新进行竞价而连续续约两年合同的情况。

## （三）信息资源管理缺乏协调

根据访谈大数据内部员工及实地调查情况，目前各单位主要运用其单位原有的办理平台办理业务，大数据局推行的例如：河南省“互联网+监管”平台、项目全生命周期监管平台等系统，录入事项为已办结事项重复录入，无法监管其办理环节的真实情况，无法核对各单位具体办理事件的数量。

# 八、有关建议

## （一）细化年度工作计划的编制

建议延津县政务大数据局细化年度工作计划的编制，明确计划实施内容的部门负责人、时间安排与重点任务时间节点。

## （二）重视内控制度执行情况

建议提高对内部控制制度执行的管理，按照相应工作流程、内部控制制度严格执行。建议设置内部审计岗位，完善其职能，并增强内部审计监督力度，弥补职能缺失，提高内部控制制度的执行力度，防范化解不必要的财务风险。

## （三）建立健全数据管理机制

增强部门协调配合的意识，建立健全部门间协调配合制度,加强部门间的联系与沟通,树立全局“一盘棋”思想,围绕大局,既能独立负责,又能协作配合,把工作落实好、完成好，避免重复工作，提高工作效率。

附件1：延津县政务服务和大数据管理局部门整体支出指标体系

附件2：绩效评价调查问卷结果分析

新乡市方政财务咨询有限公司

2023年11月28日

# 附件1

延津县政务服务和大数据管理局部门整体支出指标体系得分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A部门 决策 (10分) | A1部门 职能 ( 4分) | A11部门 职能 明确性 | 2 | ①政务大数据局“三定方案”对部门职能有具体规定； ②政务大数据局内各科室均具有具体职能且职能划分明确； ③政务大数据局内设机构与三定方案一致。 | 每存在一点不符扣除权重分的 1/3 ，扣完为止。 | 2 | 100.00% |
|  |  | A12中长期规划 合理性 | 2 | ①政务大数据局具有中长期规划； ②根据中长期规划对总体目标、规划实施内容、时间安排及阶段性目标有明确安排； ③中长期规划中的各项规划均符合政务大数据局职能要求； ④中长期目标对政务大数据局各项职能的履行均进行了完整规划。 | 每存在一点不符扣除相应权重分的 25% ，扣完为止。 | 2 | 100.00% |
|  | A2目标 设定 (6分) | A21年度工作计划 明确性 | 2 | ①政务大数据局具有年度工作计划； ②年度计划工作分解到各科室； ③各科室年度工作计划符合部门及科室职能要求； ④年度工作计划对计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排有明确安排。 | 每存在一点不符扣除相应权重分的 25% ，扣完为止。 | 0.5 | 25.00% |
|  |  | A22绩效 目标 合理性 | 2 | ①政务大数据局将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②与年度的任务数或计划数相对应； ③与本年度预算资金相匹配。 | ①占 50% ，其余要点各占 25%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。 | 2 | 100.00% |
|  |  | A23绩效 指标 明确性 | 2 | ①政务大数据局将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 每存在一点不符扣除相应权重分的 50% ，扣完为止。 | 1 | 50.00% |
| B部门 管理 (25分) | B1预算 执行 (5分) | B11预算 调整率 | 2 | ①部门本年度预算调整金额与预算金额的比率，用以考核部门预算的调整程度。 ②预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 1.预算调整率小于等于 10%的，得满分； 2.预算调整率大于 10%的，每上升1% ，扣权重的3% ，扣完为止。 | 2 | 100.00% |
|  |  | B12预算 执行率 | 2 | ①部门本年度实际支出数与调整后预算安排数的比率，用以考核部门预算执行情况。 ②预算执行率=(实际支出数/调整后预算安排数) ×100%； 调整后预算安排数=上年结转+年初预算+本年追加预算。 | 1.基本支出预算执行率占50%权重分，预算执行率≥95%得满分，每偏离1%扣除权重分5% ，扣完为止； 2.项目支出预算执行率占50%权重分，预算执行率≥95%得满分，每偏离1%扣除权重分5% ，扣完为止； 3.若预算执行率大于 100%则不得分。 | 2 | 100.00% |
|  |  | B13结转 结余变动情况 | 1 | 考察部门预算结转结余的比例是否有所降低。 结转结余变动率=［（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额］x100%。 | 1.结转结余变动率≤10%得满分； 2.每超过5%，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 100.00% |
|  | B2财务 管理 (5分) | B21财务 管理 制度健全性 | 2 | ①已制定或具有资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等； ②相关管理制度合法、合规、完整。 | 每存在一点不符扣 1 分，扣完为止。 | 2 | 100.00% |
|  |  | B22资金 使用 合规性 | 2 | ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证； ③符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占情况，不存在挪用、虚列支出情况。 | 每存在一点不符扣 1 分，扣完为止。 | 2 | 100.00% |
|  |  | B23会计信息完整性 | 1 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 符合评价要点，得满分；反之，不得分。 | 1 | 100.00% |
|  | B3制度 管理 (4分) | B31管理 制度 健全性 | 2 | 反映和评价部门是否建立了保障工作顺利实施的相关管理制度和措施。 评价要点： ①已制定相应的工作流程、岗位职责与内控制度； ②项目管理制度中对项目立项审批、采购、实施、成本、质量、沟通、风险管理、验收等环节每一项做明确规定。 | 每存在一点不符扣 1 分，扣完为止。 | 2 | 100.00% |
|  |  | B32管理 制度 执行情况 | 2 | 反映和评价部门保障工作顺利实施相关内控制度、管理制度的执行情况。 评价要点：按照相应工作流程、内部控制制度严格执行 | 符合评价要点，得满分；反之，不得分。 | 0 | 0.00% |
|  | B4资产 管理 (4分) | B41资产 管理 制度健全性 | 2 | ①政务大数据局建立了资产管理制度； ②制度对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。 | ①占权重分的 50%；资产配置、资产使用、资产处置、资产清查各占权重的 12.5%。 | 2 | 100.00% |
|  |  | B42固定 资产 管理 规范性 | 2 | 反映和评价部门固定资产管理是否合规。评价要点： ①固定资产配置是否合理； ②固定资产档案是否有台账； ③固定资产报废程序是否合规； ④是否定期对固定资产进行盘点。 | 每存在一点不符扣除相应权重分的 25% ，扣完为止。 | 2 | 100.00% |
|  | B5人员 管理 （2分） | B51在职 人数 控制率 | 2 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) ×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人数控制率略小于或等于100%的，得满分； 2.在职人数控制率大于 100%的，每上升 1%，扣权重的 5% ，扣完为止。 | 2 | 100.00% |
|  | B6采购 管理 (2分) | B61政府 采购 规范性 | 2 | ①按照规定对所需服务或设备进行政府采购； ②合同内容符合相关规定且明确； ③对购买服务、设备均有采购验收记录，对其质量进行考核。 | 存在一点不符扣 1 分，扣完为止。 | 1 | 50.00% |
|  | B7预算 管理 (3分) | B71绩效 监控 情况 | 1 | 考核部门预算绩效监控有效执行情况 ①按财政局通知要求的时间报送；②绩效监控数据真实准确、内容完整。 | 具备一个要素得指标分值的50%。 | 1 | 100.00% |
|  |  | B72绩效 自评 情况 | 1 | 考核部门预算绩效自评有效执行情况 ①按财政局通知要求的时间报送；②绩效自评数据真实准确、内容完整。 | 具备一个要素得指标分值的50%。 | 1 | 100.00% |
|  |  | B73预决算信息 公开性 | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 评价要点：①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。 | 具备一个要素得指标分值的50%。 | 1 | 100.00% |
| C部门 产出 (40分) | C1重点 工作任务 完成情况 (20分) | C11项目全生命周期监管系统上线运行 | 5 | 考核部门推进项目全生命周期监管系统上线运行情况。 评价要点：①及时推广投资项目全生命周期监管系统上线运行；②督促单位完善项目信息；③项目信息填写及时性、规范性 | ①占权重分的 20%；②③各占权重的40%。 | 5 | 100.00% |
|  |  | C12“一网通办”“一网通管”实现情况 | 5 | 考核部门网上政务服务工作开展情况。 “一网通办”通过细化任务、明确时限、定期通报等措施，完成全县网上政务服务事项基础信息表、监管事项基础信息表填报。 “一网通管”督促指导各单位将所有行政检查、行政处罚、行政强制等监管信息，录入到“互联网+监管”平台。 | “一网通办”、“一网通管”各占分值的50%，依据具体工作开展情况进行评分 | 2.5 | 50.00% |
|  |  | C13“一件事一次办”集成改革 | 5 | 考核部门政务服务事项集成化办理开展情况。 通过梳理再造办事流程、优化精简审批材料、编制发布办事指南，把分散在各部门、各层级的事项组合集成为企业群众眼里的“一件事”，并能够一次办结。 | 1.通过评价组现场考核，具备“一件事一次办”相关业务，得2.5分 2.群众对“一件事一次办”满意度≥90%得2.5分，反之不得分 | 2.5 | 50.00% |
|  |  | C14加强行政服务中心管理 | 5 | 考核部门对市民中心的日常管理情况。 评价要点：①已制定相应的管理制度；②对市民中心进行监督管理的执行情况。 | ①②各占权重分的50% | 5 | 100.00% |
|  | C2履职 目标 实现 情况 (20分) | C21政务服务事项网上办理率 | 10 | 考核政务大数据局政务服务事项网上办理实现率达成情况 政务服务事项网上办理实现率=政务服务事项网上办理数量/政务服务事项总数量*100% | 政务服务事项网上办理率≥98%，得满分 | 10 | 100.00% |
|  |  | C22大数据综合服务监管体系建设实现率 | 10 | 考核大数据综合服务监管体系建设情况 | 大数据综合服务监管体系建设实现率=目标分值*重点工作任务完成比率*100% | 6.5 | 65.00% |
| D部门 效益 (25分) | D1社会 效益 ( 8分) | D11提升服务效能和服务质量 | 8 | 反映部门履职对经济发展、社会发展等所带来的直接或间接影响。 | 提高政务服务效能、更便利，实现线上“一网通办”、线下“一窗通办”，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵 | 8 | 100.00% |
|  | D2可持 续影响 (6分) | D21长效 管理 制度建设 情况 | 6 | 考核部门是否有完善的内控制度、专家库建设及人员培训等机制建设，能够促进部门可持续发展。 | 完成3项以上得满分；少于3项的每少一项扣 1 分。 | 6 | 100.00% |
|  | D3满意度 (11分) | D31群众 满意度 | 6 | 考察企业和办事群众对政务大数据局年度工作的满意程度。 | 满意度≥90%得满分； 85%≤满意度＜90%得5分； 80%≤满意度＜85%得3分； 满意度＜80%不得分。 | 6 | 100.00% |
|  |  | D32工作 人员 满意度 | 5 | 考察大厅入驻单位职工对政务大数据局大厅管理的满意程度。 | 满意度≥90%得满分； 85%≤满意度＜90%得5分； 80%≤满意度＜85%得3分； 满意度＜80%不得分。 | 5 | 100.00% |
| 合计 | 100 |  |  | 86.00 | 86.00% |

# 附件2.

绩效评价调查问卷结果分析

（企业和办事群众满意度调查）

1.您对大厅服务人员接待及协助是否满意?

| 项 目 | A.很满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | E很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 73.08% | 23.08% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 57 | 18 | 3 | 0 | 0 | 78 |

2.您对为您提供服务的窗口单位工作人员业务能力是否满意?

| 项 目 | A.很满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | E很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 64.1% | 32.05% | 2.56% | 1.28% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 50 | 25 | 2 | 1 | 0 | 78 |

3.您对为您提供服务的窗口单位工作人员服务态度是否满意?

| 项 目 | A.很满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | E很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 64.1% | 25.64% | 8.97% | 0.00% | 1.28% | 100.00% |
| 份数 | 50 | 20 | 7 | 0 | 1 | 78 |

4.您到窗口申请办理的业务，一般需要多少次才能完成 ?

| 项 目 | A.1次 | B.2次 | C3次及以上 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 84.62% | 12.82% | 2.56% | 100.00% |
| 份数 | 66 | 10 | 2 | 78 |

5.您是否通过电话咨询业务?对目前话务总机的接听及时率及回答准确率是否满意?

| 项 目 | A.很满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | E很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 62.82% | 23.08% | 14.1% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 49 | 18 | 11 | 0 | 0 | 78 |

6.您在窗口办理业务时，是否有按办事指南要求准备的材料用不上或没有准备材料的材料又被要求提交的经历?

| 项 目 | A.没有 | B.偶尔有 | C经常是 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 79.49% | 19.23% | 1.28% 82% | 100.00% |
| 份数 | 62 | 15 | 1 | 78 |

7.您在政务服务中心大厅办事等待最长时间是？

| 项 目 | A.30分钟以内 | B.1小时以内 | C等候一上午或者一下午，却办不成事 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 80.77% | 19.23% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 63 | 15 | 0 | 78 |

8.您如何评价政务服务大厅窗口的办事效率?

| 项 目 | A.效率高 | B.效率一般 | C效率较低 | D效率差、拖拉 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 80.77% | 19.23% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 63 | 15 | 0 | 0 | 78 |

9.您是否了解政务服务大厅设立的投诉机制?

| 项 目 | A.了解 | B.不了解 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 74.36% | 25.64% | 100.00% |
| 份数 | 58 | 20 | 78 |

10.您对政务服务大厅投诉问题处理的及时性是否满意?

| 项 目 | A.很满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | E不了解 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 61.54% | 23.08% | 10.26% | 0.00% | 5.13% | 100.00% |
| 份数 | 48 | 18 | 8 | 0 | 4 | 78 |

11.您对政务服务中心大厅的总体评价

| 项 目 | A.很满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | E很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 62.82% | 30.77% | 5.13% | 1.28% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 49 | 24 | 4 | 1 | 0 | 78 |

绩效评价调查问卷结果分析

（大厅入驻单位工作人员满意度调查）

1.您对目前大厅的整体办公环境是否满意?

| 项 目 | A.非常满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | D很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 89.09% | 9.09% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 |

2.您对目前大厅提供的办公设施设备是否满意?

| 项 目 | A.非常满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | D很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 81.82% | 16.36% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55 |

3.您对大厅的服务考评制度是否满意?

| 项 目 | A.非常满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | D很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 85.45% | 12.73% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 47 | 7 | 1 | 0 | 0 | 55 |

4.您对大厅所制定、实施的各项规章制度及其效果的满意程度?

| 项 目 | A.非常满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | D很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 83.64% | 12.73% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 55 |

5.您对大数据局开展的各类培训活动的满意程度?

| 项 目 | A.非常满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | D很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 85.45% | 12.73% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 47 | 7 | 1 | 0 | 0 | 55 |

6.您对与大数据局的沟通交流以及协作配合的满意程度?

| 项 目 | A.非常满意 | B.满意 | C一般 | D不满意 | D很不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 83.64% | 14.55% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 份数 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 55 |