延津县智慧矫正中心运营维护服务

项目绩效评价报告

项目名称：延津县智慧矫正中心运营维护服务项目

项目单位：延津县司法局

委托单位：延津县财政局

评价单位：新乡市方政财务咨询有限公司

评价日期：2023年11月

摘  要

# 一、项目概况

## （一）项目内容及实施情况

（1）项目内容

按照司法部“数字法治 智慧司法”建设总体部署，以数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化为目标，力争打造集业务管理、移动执法、指挥调度、辅助决策、应急处置等功能于一体的社区矫正全智能化体系，构建“一个平台、两个中心、三大支撑、四个智慧化融合”的社区矫正信息化新格局，实现现代信息技术与社区矫正业务深度融合的全流程智能化。

“一个平台”建设：将诸多功能与要素集结在同一智慧矫正中心平台上，使之成为中枢神经，达到“一平台，全功能”的目标定位，构建“覆盖全业务、贯通全流程”的一体化平台。内容上以矫正对象监控为主，实现监控、帮教与督查的有机融合。形式上以社区矫正流程为主体，实现全部执法流程网上办理，全部执法文书网上流转，涵盖调配评估、交付接收、矫正执行、解除（终止）矫正等各个阶段。实体上集成社区矫正其他相关子系统，实现社区矫正应用统一门户。将定位监管、远程视频督察、远程教育、远程帮扶、矫务公开、智慧化融合等功能也统一到平台。

“两个中心”建设：建立社区矫正数据汇聚、分析和共享中心及社区矫正信息指挥中心，将社区矫正中心监控、司法所监控、移动监控、电子定位监控，视频点名五位于一体，通过完善视频监控、指挥调度、视频点名、工作督察、智能分析、预测预警等功能，完成实时监控、远程督察、立体防控、快速协同、应急处置指挥体系的建立。

“三大支撑体系”建设：一是构建网络安全支撑体系。按照国家信息安全保护要求，严格数据管理，实现平台安全运行。二是构建运维服务支撑体系。充分运用信息技术，建立完善运维管理系统，保证平台高效运行。三是构建标准规范支撑体系，按照司法部关于智慧矫正系列技术规范要求，统一基础数据标准、定位管理标准、核心业务管理流程等标准，建立符合要求的标准规范体系。

“四个智慧融合”建设：一是运用大数据强化日常监管，二是借助人工智能提高工作效率，三是挖掘移动互联网技术潜力，四是运用物联网实现智能化识别。

“提升应用”建设：在社区矫正中心设置监管教育区、验识综合管理区、大厅和矫正场所，监管教育区、综合管理区之间有通道连接，并有相应的照离措施。集中教育室配备宣传教育学习设备，具备多媒体播放和音视互动功能。建立健全的社区矫正中心日常管理、内部运行、管理监督、学习培训、矫务公开等制度。根据智慧矫正标准体系要求，创新使用其他新技术或先进管理办法用于智慧矫正中心建设，且成效明显。

（2）项目实施情况

2019年10月10日延津县司法局召开党组会议，讨论研究关于“智慧矫正”建设一事，会议同意该研究事项。

2019年12月05日在延津县公共资源交易中心进行公开招标，2020年01月02日进行中标结果公示，成交供应商为：中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司。

2020年01月08日与中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司签订服务合同，合同金额2,577,084.00元。合同内容主要包括：社区矫正项目系统集成部分、矫正中心日常运维部分，并于当日在采购网进行合同公示。

2020年06月25日项目竣工，由三方组织验收出具工程竣工报告，委托第三方河南神火实业有限公司进行验收并出具检验验收报告。

## （二）资金投入和使用情况

（1）项目预算情况

延津县智慧矫正中心运营维护服务项目2022年度预算资金194.20万元。其中年初预算28.20万元，年底追加预算166.00万元。资金性质：县级财政资金。

（2）项目资金投入和使用情况

2020年县司法局争取到省级政法专款50万元，分别于2020年11月、12月支付给中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司。

2022年预算资金194.20万元，全部用于支付给中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司项目款。截至评价日累计支出资金244.20万元。

# 二、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

智慧矫正运维项目是按照司法部的统一部署及创建标准，以实现社区矫正工作数据一体化、管理智能化、移动互联化、指挥可视化为特征，对原有社区矫正中心进行的升级改造工作。对全面提高社区矫正工作质量，维护社会稳定，推动社会治理水平，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。但项目绩效目标设置不合理；预算编制依据不充分；项目管理制度不健全；项目后续管护工作不到位等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。

## （二）评价结论

依据评价指标体系及评分标准，通过基础数据收集、现场调研、访谈等过程，经综合评价，项目绩效评价得分82.61分，评定等级为“良”，其中：决策指标得分9分，过程指标得分18.61分，产出指标得分30分，效益指标得分25分。具体得分情况见下表：

项目绩效评价得分情况表

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 9 | 18.61 | 30 | 25 | 82.61 |
| 得分率 | 60.00% | 74.44% | 85.71% | 100.00% | 82.61% |

# 三、存在的问题及原因分析

## （一）绩效目标部分设置不合理，编制质量有待提高

由于编制人员对绩效目标编制认识不到位，导致部分绩效目标设置不合理，主要表现在：产出指标数量指标，与项目实际工作不匹配，无法考核项目实施取得的结果。

## （二）预算编制依据不充分，编制科学性有待加强

经评价组核查，县司法局计算项目预算编制依据的充分性和严谨性有待完善。该项目预算编制未见相关的论证资料，仅通过部门上报需求进行资金测算，导致测算依据不充分。

## （三）项目管理制度不健全

经评价组核查，县司法局未建立完善的与智慧矫正中心建设管理相关的制度。

## （四）项目后续管护工作不到位，重建设轻管理

经评价组核查，县司法局与中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司签订合同运营维护期限为两年，目前合同期已结束，智慧矫正中心设备维护未设专人负责，出现部分设备损坏维修不及时的情况。

# 四、有关建议

## （一）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标

绩效目标的编制应按照编制要求，结合单位职责和项目特点，制定具体的、可衡量的、在年度时间内可达到的绩效目标，建议县司法局加强绩效管理意识，切实提高绩效目标的科学性，高度重视绩效目标编制论证工作，合理设置年度绩效目标，提高绩效目标编制质量，切实发挥预算绩效目标的前置作用。

## （二）提高预算编制的科学性

按照科学严谨的态度，根据项目实际情况撰写可行性研究报告与项目设计概算，根据项目资料实地走访测算，多方验证，确保项目的可行性与科学性，使用信息化手段和平台，加强预算编制，按照规定程序报批，使预算尽可能的控制在合理范围内。

## （三）建立完善的建设管理制度

建议加强项目过程管理，结合实际情况和需求，完善项目管理制度，强化合同有效性。确保资料的完整性和制度执行的有效性，保障项目管理和设备设施系统高效运转，督促运维单位对平台设施进行维护工作。此外建议对于时间跨度较长项目，实行工作责任制度，加强项目建设指导和督促检查，将项目管理做到不脱节、不断档，有制可依，有人可寻。

## （四）健全管护制度，落实永久保护

建议加强项目后期管理，管护责任落实到人，按照谁使用、谁管护的原则，明确管护主体，落实管护责任提高管护水平。

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则及依据	7

（三）评价指标体系	8

（四）绩效评价原则、方法和标准	13

（五）绩效评价工作过程	15

三、综合评价情况及评价结论	17

（一）综合评价情况	17

（二）评价结论	18

四、绩效评价指标分析	18

（一）项目决策情况（15分）	18

（二）项目过程情况（25分）	22

（三）项目产出情况（35分）	25

（四）项目效益情况（20分）	27

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题及原因分析	30

六、有关建议	31

（一）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标	31

（二）提高预算编制的科学性	31

（三）建立完善的建设管理制度	32

（四）健全管护制度，落实永久保护	32

七、其他需要说明的事项	32

附件1	33

附件2	39

延津县智慧矫正中心运营维护服务

项目绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）、延津县财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）等文件精神，新乡市方政财务咨询有限公司接受县财政局的委托，担任项目的绩效评价机构，成立项目绩效评价组（以下简称“评价组”）。评价组本着客观、公正、科学的评价原则，对延津县司法局智慧矫正中心运营维护服务项目（以下简称“智慧矫正运维项目”）进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，践行习近平总书记网络强国战略思想，按照司法部关于“数字法治 智慧司法”信息化体系建设的总体规划和加快推进全国“智慧矫正”建设的部署要求，紧紧围绕推动社区矫正工作高质量发展，以社区矫正数字化、网络化、智能化为发展主线，充分运用互联网、云计算、物联网、大数据、人工智能和区块链等现代信息技术对传统社区矫正工作进行全方位、全角度、全过程的改造，形成“大平合共享、大系统共治、大数据慧治”的信息化新格局，为实现社区矫正工作跨越式、融合式发展提供有力支撑。

“智慧矫正中心”创建，是按照司法部的统一部署及创建标准，以实现社区矫正工作数据一体化、管理智能化、移动互联化、指挥可视化为特征，对原有社区矫正中心进行的升级改造工作，是“十四五”期间全国司法行政系统重点工作任务。

### 2.主要内容及实施情况

（1）项目内容

按照司法部“数字法治 智慧司法”建设总体部署，以数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化为目标，力争打造集业务管理、移动执法、指挥调度、辅助决策、应急处置等功能于一体的社区矫正全智能化体系，构建“一个平台、两个中心、三大支撑、四个智慧化融合”的社区矫正信息化新格局，实现现代信息技术与社区矫正业务深度融合的全流程智能化。

“一个平台”建设：将诸多功能与要素集结在同一智慧矫正中心平台上，使之成为中枢神经，达到“一平台，全功能”的目标定位，构建“覆盖全业务、贯通全流程”的一体化平台。内容上以矫正对象监控为主，实现监控、帮教与督查的有机融合。形式上以社区矫正流程为主体，实现全部执法流程网上办理，全部执法文书网上流转，涵盖调配评估、交付接收、矫正执行、解除（终止）矫正等各个阶段。实体上集成社区矫正其他相关子系统，实现社区矫正应用统一门户。将定位监管、远程视频督察、远程教育、远程帮扶、矫务公开、智慧化融合等功能也统一到平台。

“两个中心”建设：建立社区矫正数据汇聚、分析和共享中心及社区矫正信息指挥中心，将社区矫正中心监控、司法所监控、移动监控、电子定位监控，视频点名五位于一体，通过完善视频监控、指挥调度、视频点名、工作督察、智能分析、预测预警等功能，完成实时监控、远程督察、立体防控、快速协同、应急处置指挥体系的建立。

“三大支撑体系”建设：一是构建网络安全支撑体系。按照国家信息安全保护要求，严格数据管理，实现平台安全运行。二是构建运维服务支撑体系。充分运用信息技术，建立完善运维管理系统，保证平台高效运行。三是构建标准规范支撑体系，按照司法部关于智慧矫正系列技术规范要求，统一基础数据标准、定位管理标准、核心业务管理流程等标准，建立符合要求的标准规范体系。

“四个智慧融合”建设：一是运用大数据强化日常监管，二是借助人工智能提高工作效率，三是挖掘移动互联网技术潜力，四是运用物联网实现智能化识别。

“提升应用”建设：在社区矫正中心设置监管教育区、验识综合管理区、大厅和矫正场所，监管教育区、综合管理区之间有通道连接，并有相应的照离措施。集中教育室配备宣传教育学习设备，具备多媒体播放和音视互动功能。建立健全的社区矫正中心日常管理、内部运行、管理监督、学习培训、矫务公开等制度。根据智慧矫正标准体系要求，创新使用其他新技术或先进管理办法用于智慧矫正中心建设，且成效明显。

（2）项目实施情况

2019年10月10日延津县司法局召开党组会议，讨论研究关于“智慧矫正”建设一事，会议同意该研究事项。

2019年12月05日在延津县公共资源交易中心进行公开招标，2020年01月02日进行中标结果公示，成交供应商为：中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司。

2020年01月08日与中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司签订服务合同，合同金额2,577,084.00元。合同内容主要包括：社区矫正项目系统集成部分、矫正中心日常运维部分，并于当日在采购网进行合同公示。

2020年06月25日项目竣工，由三方组织验收出具工程竣工报告，委托第三方河南神火实业有限公司进行验收并出具检验验收报告。

### 3.资金投入和使用情况

（1）项目预算情况

延津县智慧矫正中心运营维护服务项目2022年度预算资金194.20万元。其中年初预算28.20万元，年底追加预算166.00万元。资金性质：县级财政资金。

（2）项目资金投入和使用情况

2020年县司法局争取到省级政法专款50万元，分别于2020年11月、12月支付给中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司。

2022年预算资金194.20万元，全部用于支付给中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司项目款。截至评价日累计支出资金244.20万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.年度目标

项目年度目标：推动“智慧矫正”中心建设试点工作；搭建“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的社区矫正信息化整体框架，形成全面覆盖、移动互联、智能应用、信息共享的“智慧矫正”建设新模式，实现数据一体化、管理智能、互联移动化、指挥可视化的建设目标。

### 2.具体绩效目标

表1.本项目具体绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 社区矫正对象 | 176人 |
|  |  | “智慧矫正”中心建设试点 | 15个 |
|  | 产出质量 | 智慧矫正平台验收合格率 | 100% |
|  | 产出时效 | 社区矫正对象接收教育及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 全面提高社区矫正工作质量，维护社会稳定 | 明显提高 |
|  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | 100% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

智慧矫正运维项目绩效评价的目的在于全面掌握智慧矫正运维项目工作的实施内容及取得效果，加强项目资金管理，优化财政资源配置，提高资金使用效益，提升公共服务质量。

通过智慧矫正运维项目绩效评价，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，探析潜在问题，提出改进意见建议，强化智慧矫正运维项目支出责任，为今后更合理的安排项目资金、提高资金使用效益和效率提供决策依据。

### 2.评价对象和范围

对智慧矫正运维项目，从决策、过程、产出、效益四个方面开展绩效评价。本次评价期间为2022年1月至2022年12月。

## （二）绩效评价原则及依据

### 1.预算绩效管理类

（1）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（3）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

（4）《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）

（5）中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）

（6）延津县财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）

### 2.专项业务类

（1）司法部下发《关于加快推进全国“智慧矫正”建设的实施意见》（司通办〔2019〕3号）

（2）河南省司法厅关于建设“智慧社区矫正中心”的通知

（3）河南省司法厅关于印发《河南省司法厅加快推进“智慧矫正”建设实施方案》的通知（豫司办〔2019〕19号）

（4）河南省司法厅关于命名河南省智慧矫正中心的通知

### 3.其他类

（1）延津县财政预算资金申请及批复、智慧矫正运维项目与项目相关文件资料等。

（2）开展绩效评价工作中，通过现场调查核实获取的与本次绩效评价相关的其他资料。

### 4.评价原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。

## 评价指标体系

### 1.指标体系设计的总体思路

第一，根据相关文件的规定、项目绩效目标申报相关资料，结合智慧矫正运维项目实际情况，确定绩效评价指标体系框架。

第二，在确定绩效评价指标体系框架的基础上，依据相关政策要求，围绕智慧矫正运维项目实施决策、过程、产出、效益等，系统开展指标体系构建，在项目绩效目标申报一级绩效指标合规、合理的基础上，确定二级绩效指标，细化三级绩效指标为“建设智慧矫正中心示范点1个”以适应服务建设项目绩效评价。

第三，评价组人员对各项指标设置的科学性、合理性、适用性、可操作性进行讨论、分析，并结合县财政局业务科室和县司法局及专家意见，根据指标重要性以及历史经验，进行一级指标的权重分配，确定二级、三级指标的相应分值。

### 2.指标设计原则

项目绩效评价指标是对项目绩效目的的实现程度进行考核，遵循的原则如下：

（1）相关性原则：项目绩效评价指标应能综合反映项目绩效目标的完成情况，与绩效目标相关。

（2）重要性原则：影响项目综合绩效的可选择指标众多，进行指标体系构建时将选出最具有代表性的核心指标，摒弃其余可有可无的指标；对主要信息的评价指标进行设置时应做到内容详实、具体明确，次要信息的评价指标可以简单通过综合指标进行表现。

（3）可比性原则：项目绩效评价指标体系构建选取能反映项目共性的指标，使得不同项目（同类型）的绩效评价结果可进行横向比较，项目不同时期的评价结果可进行纵向比较。

（4）系统性原则：项目绩效评价指标体能系统全面的反映项目实施单位对财政资金运用的全过程的综合效益；兼顾当前、局部、直接效益与长远、整体、间接效益，做到不漏不缺。

（5）经济性原则：项目绩效评价指标的信息来源渠道畅通，绩效评价指标所需真实可靠的数据资料应是可取得的。

### 3.指标体系和评价标准

根据延津县财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）的规定，结合项目实际情况，评价组在绩效评价指标的设置上，坚持“能量化的尽量量化，不能量化的尽量细化”的基本思路，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、可操作性的设计原则。同时综合考虑绩效评价组对项目情况的了解，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价决策、过程、产出、效果，共设计了4个一级指标、12个二级指标、21个三级指标，初步构建的项目绩效评价体系如下：

决策指标（15分），下设3个二级指标，分别是项目立项（5分）、绩效目标（6分）、资金预算（4分），二级指标下设6个三级指标。

过程指标（25分），下设3个二级指标，分别为：资金管理（11分）、组织实施（10分）、绩效管理（4分），二级指标下共设8个三级指标。

产出指标（35分），下设3个二级指标，分别是：产出数量（15分）、产出质量（10分）、产出时效（10分），二级指标下共设3个三级指标。

效益指标（25分），下设3个二级指标，分别是：社会效益（10分）、可持续影响（10分）、满意度指标（5分），二级指标下共设4个三级指标。

表2.建设项目绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 3 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 2 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 3 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 |
|  | A3资金预算 | A31预算编制科学性 | 2 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 |
| B过程 | B1资金管理 | B11资金到位率 | 3 |
|  |  | B12预算执行率 | 4 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 4 |
|  | B2组织实施 | B21政府采购执行有效性 | 3 |
|  |  | B22管理制度健全性 | 3 |
|  |  | B23制度执行有效性 | 4 |
|  | B3绩效管理 | B31绩效监控有效性 | 2 |
|  |  | B31绩效自评有效性 | 2 |
| C产出 | C1产出数量 | C11建设智慧矫正中心示范点1个 | 15 |
|  | C2产出质量 | C21智慧矫正平台验收合格率 | 10 |
|  | C3产出时效 | C31“智慧矫正”中心建设试点完工及时性 | 10 |
| D效益 | D1社会效益 | D11全面提高社区矫正工作质量，维护社会稳定 | 5 |
|  |  | D12社区矫正对象遵法守法意识有效提升 | 5 |
|  | D2可持续影响 | D21推动社会治理水平，促进社会和谐稳定 | 10 |
|  | D3服务对象满意度 | D31社区矫正工作人员满意度 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

## 绩效评价原则、方法和标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等评价原则，具体如下：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.绩效评价方法

本次绩效评价依据项目实施方案及评分标准，结合项目实际情况，综合采用调查分析、比较分析、现场察验、统计计算、公众评判等评价方法，对建设项目进行客观公正评价。

（1）调查分析法

本次绩效评价，采取通过现场调研、实地面谈、提问调查等方式，收集了解调研对象详细数据资料，对智慧矫正运维项目决策、过程指标资料加以分析，对项目实施过程的充分性、规范性、合规性等进行评价，侧重于项目产出和效益指标，例如：“智慧矫正”中心建设情况、智慧矫正平台验收合格率、对社区矫正工作质量的影响、对社区矫正对象遵法守法意识有效提升、社区矫正工作人员满意度等。

（2）比较分析法

本次绩效评价，评价组采取对绩效目标与实施效果比较，通过对数量指标中“建设智慧矫正中心示范点1个”等指标实施情况与绩效目标进行对比，综合分析比较项目支出与绩效目标实现程度情况。

（3）现场察验法

本次绩效评价，评价组前往先司法局智慧矫正中心进行考察，了解项目的实际情况，对产出指标中智慧矫正平台体系建设情况，实地收集资料进行验证核对，对项目产出指标进一步做出评价。

（4）统计计算法

本次绩效评价，采用专业指标的统计计算法，对智慧矫正运维项目绩效评价中，“过程”指标“预算执行率”等相关数据进行统计计算，根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（5）公众评判法

本次绩效评价，我们通过对社区矫正执行中心和分中心工作人员调查等方法，对智慧矫正运维项目经费支出效果进行评判；对涉及执行中心和分中心工作人员满意度进行问卷调查，以评价项目绩效满意度指标。

### 3.绩效评价标准

本次绩效评价依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## （五）绩效评价工作过程

评价组按照《智慧矫正运维项目绩效评价工作方案》开展绩效评价工作，包括前期准备、方案设计、现场实施、分析评价、提交报告五个阶段，各阶段工作内容如下：

### 1.前期准备阶段

按照财政局关于印发《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（延财〔2021〕62号）文件精神，学习绩效评价相关政策和制度规定，明确绩效评价目的和对象，搜集项目基础资料，为绩效评价项目具体实施提供保障。

### 2.方案设计阶段

（1）设定指标体系

明确指标设计原则，根据项目特点和绩效目标，构建本项目绩效评价指标体系，提交内部专家组进行讨论审核。

为保障评价指标的科学性、合理性、规范性，对设定的指标体系与县财政局和县司法局进行沟通。沟通内容主要包括：指标体系能否满足县司法局的预期评价目标和关注问题，指标是否充分反映项目的真实情况，资料是否容易搜集且易于评价操作。

（2）制定评价工作方案

评价工作方案主要内容包括绩效评价范围、评价思路、评价指标、工作流程等，确保评价范围描述精确、评价思路逻辑清晰、评价指标科学合理、工作流程操作性强。

对制定的评价工作方案由县财政局组织相关业务科室、县司法局以及部分领域专家对绩效评价工作方案进行审核。重点对绩效评价指标体系、绩效评价流程等内容进行审核，完善绩效评价实施方案。

### 3.现场实施阶段

根据绩效评价工作方案，开展绩效评价工作，主要工作如下：

（1）现场资料评价：评价组开展现场调研，收集项目相关资料，对现场收集的评价资料认真评价，作为指标评价的依据。

（2）沟通访谈：评价组成员根据评价目的、绩效目标，与县财政局、县司法局进行沟通，以评价项目的实施情况。

（3）问卷调查：针对满意度指标，向社区矫正执行中心和分中心工作人员发放调查问卷，以评价项目产生的效益。

### 4.分析评价阶段

对现场调研及问卷调查形成的资料进行汇总及分类计算，根据数据分析结果和前期材料对项目进行综合分析评价，并对各项指标进行绩效评分。对项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施。

### 5.提交报告阶段

根据项目分析评价结果拟定绩效评价报告初稿，并书面征求县财政局、县司法局意见，经综合分析、仔细研判，全面、客观、公正地形成最终结论并提交绩效评价正式报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

智慧矫正运维项目是按照司法部的统一部署及创建标准，以实现社区矫正工作数据一体化、管理智能化、移动互联化、指挥可视化为特征，对原有社区矫正中心进行的升级改造工作。对全面提高社区矫正工作质量，维护社会稳定，推动社会治理水平，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。但项目绩效目标设置不合理；预算编制依据不充分；项目管理制度不健全；项目后续管护工作不到位等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。

## （二）评价结论

依据评价指标体系及评分标准，通过基础数据收集、现场调研、访谈等过程，经综合评价，项目绩效评价得分82.61分，评定等级为“良”，其中：决策指标得分9分，过程指标得分18.61分，产出指标得分30分，效益指标得分25分。具体得分情况见下表：

项目绩效评价得分情况表

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 9 | 18.61 | 30 | 25 | 82.61 |
| 得分率 | 60.00% | 74.44% | 85.71% | 100.00% | 82.61% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（15分）

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金预算三个二级指标。根据评价指标评分细则，实际评价得9分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 实际得分 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | - |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 | - |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 1 | 2 |
|  | 资金预算 | 预算编制科学性 | 2 | 0 | 2 |
|  |  | 资金分配的合理性 | 2 | 2 | - |
| 合 计 | 15 | 9 | 6 |

### 1.立项依据充分性（3分）

该指标满分为3分，是考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项依据为河南省司法厅《关于建设“智慧社区矫正中心”的通知》、河南省司法厅关于印发《河南省司法厅加快推进“智慧矫正”建设实施方案》的通知 豫司办【2019】19号文件，项目立项符合司法部下发《关于加快推进全国“智慧矫正”建设的实施意见》（司通办【2019】3号）的政策要求。且与部门职责范围相符、属于部门履职所需，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分细则，本项指标得3分。

### 2.立项程序规范性（2分）

该指标满分为2分，是考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

根据河南省司法厅《关于建设“智慧社区矫正中心”的通知》，县司法局于2019年10月10日召开党组会议，讨论研究关于“智慧矫正”建设一事，会议同意该研究事项项目。项目申请、设立过程等符合相关要求，按规定程序进行申请设立。依据评分细则，本项指标得2分。

### 3.绩效目标合理性（3分）

该指标满分为3分，是考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

依据项目支出绩效目标申报表，县司法局“智慧矫正中心”整体规划及工作计划，该项目有绩效目标，但项目绩效目标与实际工作内容不一致，绩效目标与预算确定的项目投资额不匹配。依据评分细则，扣减2分，本项指标得1分。

### 4.绩效指标明确性（3分）

该指标满分为3分，是考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

依据项目支出绩效目标申报表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但与项目目标任务数不对应，其中数量指标“社区矫正对象176人”、“智慧矫正中心建设试点15个”不属于项目实施范围内容，无法用于日后考核项目具体实施情况。依据评分细则，扣减2分，本项指标得1分。

### 5.预算编制科学性（2分）

该指标满分为2分，是考察项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核该项目预算编制的科学性合理性情况。

通过与相关项目负责人沟通，该项目为省厅统一部署，预算金额根据省厅对平台建设标准要求，使用设备为专用设备（榕基）才可与上级平台对接，在有限的条件下多次与省司法厅技术人员及供应商沟通对比确定，未见具体的论证资料。依据评分细则，扣减2分，本项指标得0分。

### 6.资金分配的合理性（2分）

该指标满分为2分，是考察项目预算资金分配是否有测算依据，与当地实际情况是否相适应，用以反映和考核该项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

项目资金全部用于支付中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司服务费，资金分配与项目实际相符。依据评分细则，本项指标得2分。

## （二）项目过程情况（25分）

过程指标包括资金管理、组织实施和绩效管理三个二级指标，评价组审阅了智慧矫正运维项目资金预算相关文件及绩效目标申报表、项目账本、凭证及原始单据、各项制度等有关资料，进而分析得出最终结论。根据评价指标评分细则，评价得18.61分。具体明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 实际得分 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 2.11 | 0.89 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 | - |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | - |
|  | 组织实施 | 政府采购执行有效性 | 3 | 3 | - |
|  |  | 管理制度健全性 | 3 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 制度执行的有效性 | 4 | 2 | 2 |
|  | 绩效管理 | 绩效监控有效性 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 绩效自评有效性 | 2 | 1 | 1 |
| 合 计 | 25 | 18.61 | 6.39 |

### 1.资金到位率（3分）

该指标满分为3分，是考察评价实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

依据司法局请示及批复文件，2022年度项目批复预算资金40.00万元，实际到位资金28.20万元，资金到位率70.5%，2022年12月28日，延司文（2022）29号请示，2022年12月29日延津县财政局追加（减）支出指标通知书，下达资金166.00万元，预算资金全部到位，到位率100%。依据评分细则，扣减0.89分，本项指标得分2.11分。

### 2.预算执行率（4分）

该指标满分为4分，是考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据财政预算批复文件、一般公共预算项支出情况表、账页及凭证等资料，2022年实际到位资金194.20万元，实际支出资金194.20万元，根据“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率*4分”，计算预算执行率约100%。依据评分细则，本项指标得4分。

### 3.资金使用合规性（4分）

该指标满分为4分，是考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

依据相关支付凭据，支出方向主要为平台建设服务费，项目资金使用均填写财政资金报账提款申请单，资金使用范围符合财政局相关预算指标的通知，项目资金拨付流程完整。依据评分细则，本项指标得4分。

### 4.政府采购执行有效性（3分）

该指标满分为3分，是考核项目建设前期是否按照《中华人民共和国政府采购法》的相关法律规定，进行项目公开招标采购。

根据司法局提供资料显示，县司法局于2019年12月5日在延津县公共资源交易中心进行公开招标，2020年1月2日进行中标结果公示，2020年1月8日进行合同公示，招标手续符合《中华人民共和国政府采购法》的相关法律规定。依据评分细，本项指标得3分。

### 5.管理制度健全性（3分）

该指标满分为3分，是考察项目实施单位的财务和项目管理制度、日常运行制度是否健全，用以反映和考核财务和项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。

通过查阅《延津县司法局收支业务管理制度》，县司法局已制定了财务管理制度，对专项经费支出使用做出明确的规定，但未见项目管理制度。依据评分细则，扣减1.5分，本项指标得1.5分。

### 6.制度执行的有效性（4分）

该指标满分为4分，是考察考核项目实施单位在实施过程中是否有效执行了财务和业务管理制度。

依据县司法局提供的项目支出凭证及手续，项目支出符合财务管理制度，因未见项目管理制度，所以无法考核项目管理执行情况。依据评分细则，扣减2分，本项指标得2分。

### 7.绩效监控有效性（2分）

该指标满分为2分，是考核实施单位是否按规定及时填报绩效监控，分析存在的问题、原因及下一步的工作改进措施。

通过查看2022年智慧矫正中心运营维护服务项目支出绩效监控报告、2022年1-6月绩效监控情况表，县司法局按预算绩效管理的规定对项目开展了绩效监控，但执行情况未真实反映项目进度、项目偏差。依据评分细则，扣减1分，本项指标得1分。

### 8.绩效自评有效性（2分）

该指标满分为2分，是考核实施单位是否按规定及时填报绩效自评，分析存在的问题、原因及下一步的工作改进措施。

通过查看2022年智慧矫正中心运营维护服务项目支出绩效自评报告、绩效自评情况表，县司法局按预算绩效管理的规定对项目开展了绩效自评，但执行情况未真实反映项目进度、项目偏差。依据评分细则，扣减1分，本项指标得1分。

## （三）项目产出情况（35分）

产出指标包括数量、质量、时效三个二级指标，评价组通过现场观察、完工资料收集、查阅竣工验收报告等有关资料，进而分析得出最终结论。根据评价指标评分细则，实际评分得30分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 实际得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 建设“智慧矫正”中心示范点1个 | 15 | 15 | - |
|  | 质量指标 | 智慧矫正平台验收合格率 | 10 | 10 | - |
|  | 时效指标 | “智慧矫正”中心建设试点完工及时性 | 10 | 5 | 5 |
| 合 计 | 35 | 30 | 5 |

### 1.建设“智慧矫正”中心示范点1个（15分）

该指标满分为15分，考察“智慧矫正”中心试点建设情况。根据司法局提供的智慧矫正运维项目验收结论报告，数量、外观检验合格，可以接受。因部分产品属于定制产品，无法进行参数核对，经与县司法局确认，功能参数符合使用要求，中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司出具参数证明文件。河南省“智慧矫正中心”建设评价表打分情况、司法部考核组对“智慧矫正中心”创建工作的验收情况以及河南省司法厅关于命名河南省智慧矫正中心的通知对项目建设的肯定。依据评分细则，本项指标得15分。

### 2.智慧矫正平台验收合格率（10分）

该指标满分为10分，考察智慧矫正平台建设验收合格情况。2020年06月25日项目竣工，由三方组织验收出具工程竣工报告，委托第三方河南神火实业有限公司进行验收并出具检验验收报告。依据评分细则，本项指标得10分。

### 3.“智慧矫正”中心建设试点完工及时性（10分）

该指标满分为10分，考核“智慧矫正”中心试点建设是否按照合同约定时间完工。

根据省司法厅加快推进“智慧矫正”建设实施方案要求“智慧矫正”中心建设于2019年10月底完成，合同签订日期2020年1月8日，实际开工日期为2019年12月3日，合同签订日期晚于开工日期，竣工日期为2020年6月25日，合同约定工期30天，实际工期202天，据项目相关人员说明因疫情原因导致超工期172天。依据评分细则，扣减5分，本项指标得5分。

## （四）项目效益情况（20分）

效益指标主要包括社会效益、可持续影响、满意度三个二级指标，评价组通过访谈、查阅相关文件，采用公众评判法，对智慧矫正执行中心及分中心工作人员发放调查问卷，进行统计分析得出结果。根据评价指标评分细则，项目效益指标得20分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 实际得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 全面提高社区矫正工作质量，维护社会稳定 | 5 | 5 | - |
|  |  | 社区矫正对象遵法守法意识有效提升 | 5 | 5 | - |
|  | 可持续影响 | 推动社会治理水平，促进社会和谐稳定 | 10 | 10 | - |
|  | 满意度指标 | 社区矫正工作人员满意度 | 5 | 5 | - |
| 合 计 | 25 | 25 | - |

### 1.全面提高社区矫正工作质量，维护社会稳定（5分）

充分利用信息技术加强对社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，实现有关部门之间社区矫正信息互通、共享、共治，提高了社区矫正工作水平。

通过“问卷星”方式对智慧矫正执行中心及分中心工作人员进行问卷调查，取得20份调查问卷，其中90%工作人员觉得智慧矫正中心项目实施后对社区矫正工作的进行得到非常明显的提高，满意度达到100%。依据评分细则，本项指标得5分。

### 2.社区矫正对象遵法守法意识有效提升（5分）

通过“问卷星”方式对智慧矫正执行中心及分中心工作人员进行问卷调查，取得20份调查问卷，100%的人员认为智慧矫正中心项目的实施对提高社区矫正对象的法律意识，减少再犯罪风险效果明显。依据评分细则，本项指标得5分。

### 3.推动社会治理水平，促进社会和谐稳定（10分）

通过“问卷星”方式对智慧矫正执行中心及分中心工作人员进行问卷调查，取得20份调查问卷，100%的人员认为智慧矫正中心项目的实施对推动社会治理水平，促进社会和谐稳定的效果明显。依据评分细则，本项指标得10分。

### 4.社区矫正工作人员满意度（5分）

通过“问卷星”方式对智慧矫正执行中心及分中心工作人员进行问卷调查，其中对目前智慧矫正中心平台操作的难易程度、平台目前所具备的功能、平台信号的稳定性进行满意度调查，取得20份调查问卷，满意度达到100%。依据评分细则，本项指标得5分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

### 1.因地制宜明确建设目标

严格落实《智慧矫正总体技术规范》要求，提升矫正中心整体设计，依法完善社区矫正场所环境，按照社区矫正中心“三区十八室”建设统一标准，规范设置报到登记室、信息采集室、宣告室、指挥中心等功能室，配备自助矫正终端、指纹打卡机、移动执法终端、执法记录仪等设施设备，按标准完成社区矫正中心改造升级，做到功能室布局合理、标识规范、功能齐全，实现了“打造智慧型执法队伍，构建精准化管理模式”的工作目标。

### 2.数据支撑提升工作质效

依托河南省智慧矫正一体化平台、远程视频督察系统，实现全业务、全流程、全方位统一管理。通过平台云审批模块，实现了社区矫正工作人员手机终端申报监管指令，传输矫正数据，制定矫正方案，极大提升矫正工作质效；“云端学”模块支持完成课程定向推送、学习情况记录等工作，辅之流程监控和一键打印功能，有效缓解基层工作压力。积极推进远程视频督察系统升级改造，科学合理设置监控点，全面覆盖县区执行中心和6个分中心社区矫正执法区域，支持实时调度，实现可视化管理。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.绩效目标部分设置不合理，编制质量有待提高

由于编制人员对绩效目标编制认识不到位，导致部分绩效目标设置不合理，主要表现在：产出指标数量指标，与项目实际工作不匹配，无法考核项目实施取得的结果。

### 2.预算编制依据不充分，编制科学性有待加强

经评价组核查，县司法局计算项目预算编制依据的充分性和严谨性有待完善。该项目预算编制未见相关的论证资料，仅通过部门上报需求进行资金测算，导致测算依据不充分。

### 3.项目管理制度不健全

经评价组核查，县司法局未建立完善的与智慧矫正中心建设管理相关的制度。

### 4.项目后续管护工作不到位，重建设轻管理

经评价组核查，县司法局与中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司签订合同运营维护期限为两年，目前合同期已结束，智慧矫正中心设备维护未设专人负责，出现部分设备损坏维修不及时的情况。

# 六、有关建议

## （一）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标

绩效目标的编制应按照编制要求，结合单位职责和项目特点，制定具体的、可衡量的、在年度时间内可达到的绩效目标，建议县司法局加强绩效管理意识，切实提高绩效目标的科学性，高度重视绩效目标编制论证工作，合理设置年度绩效目标，提高绩效目标编制质量，切实发挥预算绩效目标的前置作用。

## （二）提高预算编制的科学性

按照科学严谨的态度，根据项目实际情况撰写可行性研究报告与项目设计概算，根据项目资料实地走访测算，多方验证，确保项目的可行性与科学性，使用信息化手段和平台，加强预算编制，按照规定程序报批，使预算尽可能的控制在合理范围内。

## （三）建立完善的建设管理制度

建议加强项目过程管理，结合实际情况和需求，完善项目管理制度，强化合同有效性。确保资料的完整性和制度执行的有效性，保障项目管理和设备设施系统高效运转，督促运维单位对平台设施进行维护工作。此外建议对于时间跨度较长项目，实行工作责任制度，加强项目建设指导和督促检查，将项目管理做到不脱节、不断档，有制可依，有人可寻。

## （四）健全管护制度，落实永久保护

建议加强项目后期管理，管护责任落实到人，按照谁使用、谁管护的原则，明确管护主体，落实管护责任提高管护水平。

# 七、其他需要说明的事项

无

附件1：项目绩效评价指标体系及评分表

附件2：绩效评价调查问卷结果分析

新乡市方政财务咨询有限公司

2023年11月28日

# 附件1

| 延津县智慧矫正中心运营维护服务项目绩效评价指标体系及评分表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| A决策指标 （15分） | A1项目立项 （5分） | A11立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/5 | 3 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/2。 | 2 |
|  | A2绩效目标 （6分） | A21绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/3。 | 1 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/3。 | 1 |
|  | A3资金预算 （4分） | A31预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/4。 | 0 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/2。 | 2 |
| B过程指标 （25分） | B1资金管理 （11分） | B11资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*分值 | 2.11 |
|  |  | B12预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算资金测算准确性。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1.执行率=100%，得满分； 2.执行率小于100%且大于等于95%得2分； 3.执行率小于95%且大于等于90%得1分； 4.执行率小于90%不得分。 | 4 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/4。 | 4 |
|  | B2组织实施（10分） | B21政府采购执行有效性 | 3 | 考核项目建设前期是否按照《中华人民共和国政府采购法》的相关法律规定，进行项目公开招标采购 | 是否按照采购法进公开招标，提供相关招投标文件。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/2。 | 3 |
|  |  | B22管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/2。 | 1.5 |
|  |  | B23制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守财务管理制度规定； ②是否遵守项目管理制度； | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/3。 | 2 |
|  | B3绩效管理（4分） | B31绩效监控有效性 | 2 | 考核是否按预算绩效管理的规定对项目开展的绩效监控的工作。 | ①按预算绩效管理的规定对项目开展绩效监控。 ②事中绩效管理工作认真完成，能够真实反映项目偏差，对项目整体完成情况起到监控作用。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/2。 | 1 |
|  |  | B32绩效自评有效性 | 2 | 考核是否按预算绩效管理的规定对项目开展的绩效自评的工作。 | ①按预算绩效管理的规定对项目开展绩效自评。 ②年末绩效管理工作认真完成，能够真实反映项目偏差，关注项目整体完成情况。 | 若符合全部要求得满分，若有一项不符合，则扣除分值的1/2。 | 1 |
| C产出指标 （35分） | C1产出数量（15分） | C11建设“智慧矫正”中心示范点1个 | 15 | 项目实施的实际产出与计划产出比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 构建“一个平台、两个中心、三大支撑体系、四个智慧融合、提升应用”的智慧矫正体系结构 | 计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。对应得分率=对应计划完成率。 | 15 |
|  | C2产出质量（10分） | C21智慧矫正平台验收合格率 | 10 | 考察智慧矫正平台建设验收合格情况 | 平台验收合格率100% | 根据验收报告，数量、外观检验合格，功能参数符合使用需求，得满分 | 10 |
|  | C3产出时效（10分） | C31“智慧矫正”中心建设试点完工及时性 | 10 | 考核“智慧矫正”中心试点建设是否按照合同约定时间完工。 | 项目是否按规定日期及时完工 | 根据验收报告，按时完工，得满分 | 5 |
| D效益指标 （25分） | D1社会效益（10分） | D11全面提高社区矫正工作质量，维护社会稳定 | 5 | 考核项目对社区矫正工作的进行是否得到全面提高 | 项目实施对社区矫正工作的进行是得到全面提高 | 实现情况为“显著”1.显著度≥90%，得满分；2.显著度小于90%且大于等于80%得3分；3.显著度小于80%且大于等于60%得2分；4.显著度小于60%不得分。 | 5 |
|  |  | D12社区矫正对象遵法守法意识有效提升 | 5 | 考核项目实施对社区矫正对象的影响程度 | 项目实施对提高社区矫正对象的法律意识，减少了再犯罪风险效果显著 | 实现情况为“显著”1.显著度≥90%，得满分；2.显著度小于90%且大于等于80%得3分；3.显著度小于80%且大于等于60%得2分；4.显著度小于60%不得分。 | 5 |
|  | D2可持续影响（10分） | D21推动社会治理水平，促进社会和谐稳定 | 10 | 考核项目实施对社会发展带来的影响和效果 | 项目的实施对推动社会治理水平，促进社会和谐稳定效果显著 | 实现情况为“显著”1.显著度≥90%，得满分；2.显著度小于90%且大于等于80%得3分；3.显著度小于80%且大于等于60%得2分；4.显著度小于60%不得分。 | 10 |
|  | D3满意度指标（5分） | D31社区矫正工作人员满意度 | 5 | 考察使用人员对该项目的满意程度 | 满意度目标值为≥90%。 | 1.满意度≥90%，得满分； 2.满意度小于90%且大于等于80%得8分； 3.满意度小于80%且大于等于60%得5分； 4.满意度小于60%不得分。 | 5 |
| 合计 | 100 |  |  |  | 82.61 |

# 附件2

绩效评价调查问卷结果分析

评价组采用“问卷星”方式，对智慧矫正执行中心及分中心工作人员开展满意度调查。

调查结果如下：

（1）您对目前智慧矫正中心平台的操作的难易程度是否满意?（权重20%）

| 项 目 | 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 85% | 15% | 0% | 0% | 100% |
| 份数 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |

（2）您对智慧矫正中心平台目前所具备的功能是否满意?（权重20%）

| 项 目 | 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 85% | 15% | 0% | 0% | 100% |
| 份数 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 |

（3）您对智慧矫正中心平台信号的稳定性是否满意? （权重20%）

| 项 目 | 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 85% | 5% | 10% | 0% | 100% |
| 份数 | 17 | 1 | 2 | 0 | 20 |

（4）智慧矫正中心项目实施后对社区矫正工作的进行是否得到全面提高?（权重20%）

| 项 目 | 非常明显 | 明显 | 一般 | 不明显 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% |
| 份数 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |

（5）智慧矫正中心项目实施对提高社区矫正对象的法律意识，减少再犯罪风险效果如何?（权重20%）

| 项 目 | 非常明显 | 明显 | 一般 | 不明显 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% |
| 份数 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 |

（6）智慧矫正中心项目实施是否会推动社会治理水平，促进社会和谐稳定的可持续影响?

| 项 目 | 是 | 否 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满意度比率 | 100% | 0% | 100% |
| 份数 | 20 | 0 | 20 |